応募期限：

２月２２日（月）

までにお願いします。

鳥取県・米子市新体育館基本計画（案）

についてご意見をお寄せください！

米子市と鳥取県は共同で米子市民体育館、米子市営武道館、県立米子産業体育館の３施設を統廃合し、東山公園内に新体育館を整備するために「鳥取県・米子市新体育館整備基本計画（案）」を取りまとめました。

県市が連携することにより、県西部地域のスポーツ拠点として新体育館を整備し、多様なニーズに柔軟に対応し、地域活性化に資する施設を整備するとともに、３施設の統廃合を行い、公共施設の維持管理費の削減を目指しています。

鳥取県・米子市新体育館基本計画（案）に対する、市民の皆さまのご意見をお寄せください。

１　基本コンセプト

・年齢や障がいの有無を問わず誰もがスポーツに親しみ健康づくりに役立つ施設

・スポーツをはじめとした交流人口の拡大を通じた地域活性化に資する施設

・安心・安全なまちづくりに貢献する施設

２　新体育館の整備場所

・東山公園内（現米子市民体育館、補助グラウンド所在エリア）

３ 　施設構成と機能

・施設全体の規模　１０，０００～１１，０００㎡程度を想定

・県西部の拠点スポーツ施設として、プロスポーツや全国規模の大会の開催を可能とします。

・バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を徹底するとともに、空調設備を完備します。

４　整備手法

・PPP/PFI手法の導入を視野に、民間事業者の意向調査を実施し新体育館の最適な整備手法について分析・検討を行います。

５　整備費

・類似施設の建設単価を参考に、現在想定している基本的な機能部分の面積から算出し、約60億円を見込みます。

６　整備スケジュール

Ｒ３：基本計画の策定、PPP/PFI手法導入可能性調査の実施

Ｒ５：整備事業者の公募　Ｒ８：新体育館竣工・供用開始

基本計画（案）の概要

基本計画（案）の閲覧方法

・米子市スポーツ振興課のウェブページからダウンロードできるほか、鳥取県西部総合事務所地域振興局でも閲覧できます。

ウェブページのアドレス：https://www.city.yonago.lg.jp/1849.htm

《応募・問合せ先》

米子市経済部文化観光局スポーツ振興課

郵送：〒６８３－８６８６（所在地記載不要）

電話：０８５９－２３－５４２６

ファクシミリ：０８５９－２３－５４１４

電子メール：sports@city.yonago.lg.jp

鳥取県総務部行財政改革局資産活用推進課

郵送：〒６８０－８５７０（所在地記載不要）

電話：０８５７－２６－７０８８

ファクシミリ：０８５７－２６－７６１６

電子メール：shisankatsuyou@pref.tottori.lg.jp

・郵送をご希望される方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

応募方法

・電子メール、県のウェブページ応募フォーム、郵送またはファクシミリでお寄せいただくか、鳥取県西部総合事務所地域振興局に設置している意見箱への投函でも応募できます。

・提出される様式は自由ですが、このチラシ（裏面）もご利用になれます。

結果の公表

いただいたご意見への対応については、後日、とりまとめてウェブページ等で公表します。

【「鳥取県・米子市新体育館基本計画（案）」

に対する意見応募用紙】

《応募先》　米子市役所　スポーツ振興課

〒６８３－８６８６（所在地記載不要）

ファクシミリ：０８５９－２３－５４１４　電子メール： sports@city.yonago.lg.jp

ご意見記載欄

ご意見ありがとうございました。

差し支えなければ、下記にもご記入ください。

| お住まいの市町村 | 鳥取県 市・郡 町・村（以下、不要） |
| --- | --- |
| 年代 | □１０歳代 □２０歳代 □３０歳代 □４０歳代 □５０歳代 □６０歳代 □７０歳代 □８０歳代以上 |
| 性別 | □男性 □女性 （□男性・女性を選択しない） |